## Slide 2: SEMANA 1 – 15/02/2022
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Progressos c/ responsáveis
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos c/ responsáveis
  Backlog
  #Vinícius Novais
  Benchmarketing (diferencial do negócio)
  #Caio Elcio
  Missão, visão, estratégias e objetivos.
  #Lucas Ferreira
Mapa de persona
#João Olivevira
  LLD
  #Todo o grupo (para conhecimento geral)
  Arquitetura de solução
  #Vinícius Novais
  Sketches de tela do projeto
  #João Oliveira
Farol do Projeto
Jornada do usuário (task atrasada)
#Lucas Felix
Atenção ao prazo combinado para entrega das tasks.
Modelagem de dados
#Luiz Gustavo
PM Canvas
#Mauricio Santana
Planilha de concorrência
#Lucas Felix

## Slide 3: SEMANA 2 – 22/02/2022
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Progressos c/ responsáveis
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos c/ responsáveis
  Prótotipo home
  #Vinícius Novais
  Prótotipo login e cadastro
  #Vinícius Novais
  Prótotipo telas de projetos
  #Vinícius Novais
Prótotipo home após login e feed
#Lucas Felix
  LLD
  #Todo o grupo (para conhecimento geral)
  Arquitetura de solução
  #Vinícius Novais
  Prótotipo projetos curtidos (task atrasada)
  #João Oliveira
Farol do Projeto
Atenção ao prazo combinado para entrega das tasks.
Prótotipo perfil
#Mauricio Santana
Jornada do usuário
#Lucas Felix
Planilha de concorrência
#Lucas Felix
Prótotipo tela upload (task atrasada)
#Caio Elcio

## Slide 4: SEMANA 3 – 01/03/2022
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Progressos c/ responsáveis
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos c/ responsáveis
  Tela upload codada
  #Vinícius Novais
  Tela home, login e cadastro codadas
  #Mauricio Santana
  Arquitetura de solução
  #Vinícius Novais
  Tela perfil codada (task atrasada)
  #João Oliveira
  LLD
  #Todo o grupo (para conhecimento geral)
  PPT com todas as informações
  #Vinícius Novais
Farol do Projeto
Atenção ao prazo combinado para entrega das tasks.
Tela projetos codada (task atrasada)
#Caio Elcio
Tela planos codada (task atrasada)
#Lucas Ferreira
  Tela feed codada (task atrasada)
  #Lucas Felix
  Conversar com o professor sobre o LLD